METODOLOGIJA  VODENJA PROJEKTOV V DRŽAVNI UPRAVI

Povzetek

- Namen

Projektno vodenje v okviru načrtovane kakovosti  zagotavlja in združuje vire, sposobnosti in tehnologije. Pomen enotnega pristopa k projektnemu vodenju je v zadnjih letih bistveno porasla. Uporabljena metodologija je še posebej pomembna pri doseganju ciljev v projektih, kjer sodelujejo zunanji izvajalci, saj vnaša enotna pravila izvajanja projektov in s tem harmonizira vse udeležence projekta.

Skupna metodologija je splošna in je namenjena  končnim uporabnikom. Predstavlja osnovni gradnik, okrog katerega bodo nanizana posebna področja. Obvezna spremljajoča dejavnost je celovit  sistem izobraževanja uporabnikov.

Z uporabo enotne metodologije dosežemo naslednje rezultate:

- poslovna utemeljitev projekta (harmonizacija vložkov in rezultatov),

- izboljšanje celotne uèinkovitosti projektov,

- nadzor nad viri (kadri, èas, vložena  sredstva) v celotnem živaljenskem krogu projekta,

- preglednost projekta in racionalna poraba časa za vodstvene elemente projekta (redno, zgoščeno poročanje, enostavno sodelovanje v odločanju, dnevni nadzor nad procesi),

- jasno definirana organizacijska struktura,  naloge, odgovornosti in s tem razmejitev med organizacijo, načrtovanjem in nadzorom projekta,

- enotna koordinacija, spremljanje in nadzor projekta, predvsem s stališča interesov vodstva (projektnega sveta),

- enotni procesi upravljanja z dokumenti projekta,

- uvajanje objektivnih meril uspešnosti in  kakovosti.

- doseganje in nadzor nad kakovostjo vseh elementov v izvajanju in vseh izdelkov,

2.	Predstavitev metodologije

2.1	Uvod

To je strukturiran niz postopkov za vodenje vseh vrst projektov skladen s standardi ISO 9000. Bistvo metodologije je vodenje projektov v nadzorovanem okolju, kar pomeni jasno organizacijsko strukturo ter naloge in odgovornosti nosilcev funkcij organizacijske strukture in  jasno opredeljena pravila za načrtovanje, izvajanje in spremljanje vseh nalog v inštitucijah.

2.2	Prednosti njene uporabe:

-	usmerjena je v izdelke projektov;

-	zagotavlja vključitev uporabnika;

-	zahteva razvoj projekta po metodi življenjskega cikla;

-	zahteva pripravo projektne definicije;

-	zahteva načrt za zagotavljanje kakovosti izdelkov projektov;

-	zahteva načrt spremljanja izvajanja projektov;

-	zahteva natančno opredeljene odgovornosti posameznikov;

-	predpisuje enotni način vodenja projektne dokumentacije;

-	je prilagodljiva itd.

2.3	Osnovni elementi metodologije

Osnovni elementi so v tesnem odnosu z življenslkim ciklom projekta in so naslednji:

1.	Organiziranost projekta

2.	Načrtovanje projekta

3.	Nadziranje izvedbe projekta in poročanje

4.	Postopek za izvedbo projekta

5.	Vodenje projektne dokumentacije

6.	Nadziranje kakovosti izdelkov projekta

7.	Upravljanje z izdelki projekta

8.	Obvladovanje tveganj pri projektu

9.	Izdelki projekta

10.	Obrazci

Slika1: Osnovni elementi metodologije in življenjski cikel projekta

2.3.1	Organiziranost:

### 2.3.1.1	Organizacijska struktura projekta naročnika

Metodologija priporoča organizacijsko strukturo za izvedbo projekta, ki jo prikazuje slika 2.

Slika 2: Organizacijska struktura projekta naročnika

V tej shemi je prikazana polna zasedba, ki ni vedno obvezna. Vodja faze je na primer imenovan v odvisnosti od zahtevnosti projekta.

2.3.1.2	Naloge in odgovornosti subjektov organizacijske strukture projekta:

-	strateški organ je odgovoren za oblikovanje strategije na določenem strokovnem področju in opredelitev potrebnih projektov;

-	projektni svet je zadolžen za izvedbo projektov. Sestavljen je iz treh članov: poslovnega, uporabniškega in izvedbenega člana. Po novem naj bi bil član tudi predsednik odbora za zagotavljanje kakovoti, katerega naloge in odgovornosti bo v naslednji fazi treba še opredeliti;

-	odbor za zagotavljanje kakovosti naj bi bil zadolžen za splošen nadzor nad kakovostjo izdelkov projekta v skladu s sprejetimi standardi, vendar njegove naloge še niso natančno opredeljene in usklajene z nadzorno usmerjevalno skupino in projektnim svetom. Organiziran je čez cel projekt, tako kot projektni svet, nadzorno usmerjevalna skupina in vodja projekta;

-	vodja projekta in vodja faze sta zadolžena za vsakodnevno izvajanje projekta oz. faze v skladu z usmeritvami  projektnega sveta;

-	nadzorno usmerjevalna skupina usmerja vodenje in razvoj projekta v skladu s sprejetimi načrti in standardi. Ima tri člane: poslovnega, izvedbenega in uporabniškega koordinatorja;

-	skupina za ocenjevanje kakovosti je zadolžena za oceno izdelkov projekta v skladu s sprejetimi merili za oceno kakovosti izdelka. Organizira se za ocenjevanje vsakega izdelka posebej;

-	projektna pisarna je osrednji informacijski in strokovni servis na področju načrtovanja in spremljanja projektov ter upravljanja in ocenjevanja izdelkov projekta. Lahko je organizirana stalno ali začasno.

-	projektne skupine so zadolžene za izdelavo izdelkov projekta v skladu z načrtom projekta in z navodili vodje projekta. Po potrebi imajo tudi vodje projektnih skupin.

2.3.2	Načrtovanje projekta:

Za izvedbo projekta so v metodologiji opisani postopki in tehnike načrtovanja ter njihovo zaporedje, potrebni vodstveni izdelki in izdelki zagotavljanja kakovosti ter potrebni obrazci. Prikaže pripravo načrtov za več nivojev: načrt projekta, načrte faz projekta, podrobnejše načrte aktivnosti in izvedbene načrte za posameznike. Vsak načrt vsebuje izvedbeni načrt (načrt aktivnosti) in načrt virov.

Načrt projekta prikazuje faze projekta in je namenjen predvsem projektnemu svetu.

Načrti faz podrobneje prikazujejo aktivnosti faz in so namenjene predvsem vodji projekta in vodjem faz.

2.3.3	Nadziranje izvedbe projekta in poročanje:

V metodologiji so natančno opredeljeni postopki, kontrolne točke, poročila in odgovornosti posameznikov.

2.3.4	Postopek za izvedbo projekta:

Metodologija določa zaporedje vodstvenih aktivnosti od začetka do zaključka projekta. Opredeli odgovornosti za izvedbo posameznih aktivnosti in seznam obrazcev za izvedbo le-teh.

2.3.5	Vodenje projektne dokumentacije:

Pravilno vodenje projektne dokumentacije je nujno za nemoteno delo pri projektu in za varnost podatkov o projektu. Metodologija določa natančne postopke za izdelavo, ocenjevanje, arhiviranje in posredovanje dokumentov, ki nastajajo med projektom. Opredeli projektne mape in njihovo strukturo ter tudi, kdo je zanje odgovoren in kje se nahajajo.

2.3.6 	Nadziranje kakovosti izdelkov projekta:

Kakovost izdelka je poleg nizkih stroškov bistveni del uspešnosti projekta.

Z nadzorom kakovosti v času razvoja izdelkov omogočimo sprotno preverjanje kakovosti  le-teh. Metodologija natančno določa postopke za nadzor kakovosti v času razvijanja izdelkov. V okviru projektne definicije je zahtevan opis postopkov, metod in meril za ocenjevanje kakovosti.

2.3.7	Upravljanje z izdelki projekta:

Upravljanje z izdelki obsega registracijo izdelkov, njihovo morebitno arhiviranje in posredovanje ter vodenje dokumentacije o izdelkih projekta. Metodologija določa niz postopkov za upravljanje z izdelki projekta v času izvajanja  in tudi po zaključku projekta.

2.3.8	Obvladovanje tveganj pri projektu:

Bistveno za obvladovanje tveganja je prepoznavanje tveganja, ocena tveganja in opredelitev ukrepov za obvladovanje tveganja. Pri tem nam je v veliko pomoč kontrolni seznam tveganj. Metodologija določa postopke za prepoznavanje in oceno tveganj ter predlaga možne ukrepe. Seveda pa je treba tveganja opredeliti za vsak projekt posebej.

2.3.9.	Izdelki projekta:

Metodologija loči tri vrste izdelkov: vodstvene, ciljne in izdelke zagotavljanja kakovosti.

-	Vodstveni izdelki so rezultat načrtovanja in nadziranja projekta ter nadziranja kakovosti.

-	Ciljni izdelki so končni izdelki projekta in vsa dokumentacija, ki je nastala pri njihovem razvoju. Vsaka organizacija jih mora posebej opredeliti, razen če niso opredeljeni v ustreznih aneksih.

-	Izdelki zagotavljanja kakovosti nastanejo pri izvajanju ocenjevanja kakovosti izdelkov projekta.

Od vodstvenih izdelkov je potrebno posebej poudariti:

a.	Študijo izvedljivosti, ki poda oceno možnosti za izvedbo projekta;

b.	Projektno definicijo – Vzpostavitveni dokument projekta (VDP), ki predstavlja dokument za začetek projekta.

2.3.10.	Obrazci:

Obrazci so namenjeni predvsem za izdelavo vodstvenih izdelkov in izdelkov zagotavljanja kakovosti.

# Text boxes

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

In{titut za varovanje zdravja

Republike Slovenije

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

In{titut za varovanje zdravja

Republike Slovenije