OSNOVE PROJEKTNEGA MENEDŽMENTA

---
NAČIN DELA:
- Predavateljica: Martina Omladič, univ. dipl. ekon.
- Predavanje: sreda 5. in 6. uro ( od 11.20 do 12.55)
- Udeležba na predavanjih in vajah je obvezna (80 %)

---
Obveznosti študenta:
V timu z razdeljenimi vlogami pripravi manj zahteven projekt in ga predstavi na vajah.
- Pisni izpit
- Izpitni rok:

---
Splošni cilj predmeta:
pridobivanje osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj s področja projektnega dela in možnosti vključevanja projektov v poslovne sisteme
pridobivanje znanj o metodah, tehnikah in orodjih za načrtovanje in vodenje projektov kot podlage za razumevanje vsebin in aplikacijo pridobljenih znanj pri poslovno organizacijskih in strokovnih predmetih s področja gostinstva in turizma.

---
VSEBINA PREDMETA
I. UVOD
- Zgodovina projektnega vodenja in projektno vodenje danes
- Definicija projekta
- Osnovne značilnosti projekta in njegove sestavine
- Vrste projektov
- Prednosti projektnega dela
II. PROJEKTI V PODJETJU
- Vrste projektov v podjetju
- Prednosti projektnega dela v podjetju
- Primerjava projektov s klasično organizacijo
- Problemi projektnega vodenja

---
VSEBINA PREDMETA
III. ŽIVLJENJSKI CIKLUS PROJEKTA
Faze projektnega cikla
  - Programiranje
  - Identifikacija (ugotavljanje in opredelitev)
  - Oblikovanje (formuliranje)
  - Financiranje
  - Upravljanje projekta
  - Izvajanje
  - Ocena
IV. SNOVANJE PROJEKTA
- Oblikovanje pristopa k projektu
- Oblikovanje projektnega tima

---
VSEBINA PREDMETA
V. RAZVOJ PROJEKTA
Določanje namena projekta
  - Zbiramo in analiziramo informacije
  - Analiza udeležencev in ciljne skupine
  - Analiza potreb in problemov
  - Določanje prioritet
  - Ugotavljanje namena projekta
VI. OPREDELITEV CILJEV IN AKTIVNOSTI
- Cilji
- Analiza ciljev
- Metode in strategije
VII. VLOGE IN ZADOLŽITVE V PROJEKTNI SKUPINI

---
VSEBINA PREDMETA
VIII. VLOGE IN ZADOLŽITVE V PROJEKTNI SKUPINI
IX. ČASOVNI NAČRT IZPELJAVE PROJEKTA
X. FINANČNI PREDRAČUN
XI. POVEZAVE PROJEKTA V LOGIČNI OKVIR
XII. VREDNOTENJE PROJEKTA
- Kakovost in nadzor
- Vrednotenje
PROJEKTNA NALOGA

---
Projektni ciklus